Möte: måndag 19/4 10:00-12:00

Närvarande:  
*Samtliga*

Det som diskuteras på mötet är som följer.

# Visa vad gjorts

* Vi går igenom allt som gjorts sedan förra måndagen. Hur saker startats upp.
* Bland annat visas Horuku, databasen, grids, front end, back end.
* Fokus har varit på recensioner och grids.

# Arbetet framåt

* Koppla ihop search-baren med API.
* Topplista ska kopplas till databasen med queries, den ska filtreras.
* Nu när gridsen är klara borde arbetet framåt gå lättare.
* Nästa sprint ska vara klar på onsdag. Endast ett task har gjorts så arbetstempot kommer behöva höjas nu i början av veckan.

# Handledningsmöte med vamsi

* Vi visar sidan, vad vi gjort samt går igenom vår trello board.
* Vamsi: Tänk på sprint-review efter onsdag.
* KPI: Use Google calender if possible.
* Velocity and time for each task. How much time has been spent on something can be different KPIs.
* Implement it to the scrum board if possible.
* Think about how much time people spent on each user-stories.
* At least 2 KPIs should be used.
* Incorporate it into Github or Google docs is two alternatives.
* We can have the same KPIs for each sprint, but we should be able to look back and see KPIs.
* We can define KPIs how we want, we can come up with our own ideas.

# KPI

* Logga timmar skulle kunna vara ett bra alternativ. Det finns bättre val än calender i så fall.
  + Timmar loggas i Google sheets i drive-mappen.
  + Att skriva hur lång tid något faktiskt tar, i tex trello, är viktigt för att vi ska kunna göra bättre estimeringar i framtiden. Det är något att tänka på framöver.
* Att kunden är tillfredsställd med de user-stories vi levererar är en annan KPI
* Våra två KPIer är att logga timmar och kunden, Lindas, bedömning.

# Nästa möte

* onsdag 21/4
* Sprinten ska vara klar.
* Möte med Linda