Möte: onsdag 21/4 13:15-16:15

Närvarande: Samtliga

Den första sprinten har färdigställts och resultat presenteras för kunden, Linda.

# Visa vad gjorts

* Sökfunktionen av böcker illustreras.
* Topplistan.
* Funktioner för att hämta information från databasen.
* Queries, veckans bok, senast recenserade böcker och rekommendationer.

# Sprint retrospective

1,5 veckas sprint på sprint 1.

**Bra saker:**

* Vi har gjort mycket, kommit långt samt hunnit med det vi skulle.
* Det har lagts många timmar på projektet och vi har presterat bra på KPIn att logga timmar.
* Vi har blivit bättre på att beskriva vad vi gör och samarbeta.
* Det har funnits bra hjälp att få och det är något vi vill fortsätta med.
  + Det är bra att få introduktion och få en tydlig uppgift så man kan arbeta självständigt och bidra.
* Viktigt med tydlig uppgift.
* Det har varit bra att visa upp framstegen varje möte med Stand ups.

**Förbättringsområden:**

* Trellon behöver förbättras:
  + Namnen på US är för lika.
  + Det blir svårt att skilja User story från Tasks åt.
  + Vi borde ta bort lables från tasks och använda members på tasksen istället.
  + Tasks har bara en lable framöver.
  + Jobbar man på en task sätter man sitt namn på den och lägger den i ”in progress”.
  + Den som lagt över en task i ”in progress” är ansvarig för den och att göra klart eller lägga tillbaka den.
  + Tasksen behöver även bli lite mer tydliga.
* Github:
  + Vi har suttit i fromToBackend-branchen mestadels. Branchen har blivit för stor.
  + Kan ha en branch som är sprint 2. Så att man mergear in till sprint-branchen när man är klar.
  + Gör många branches, exempelvis om du jobbar på en specifik uppgift kan en ny branch skapas.
* Koden
  + Kommentera mer.
  + Förbättra kodstrukturen.

**Framöver:**

* Karl är nästa Scrum-master.

# Möte med kund 14:00-14:30

Alla i gruppen deltog på mötet med Linda.

**Summering**:

* Hemsidan och alla funktioner visas upp.
* Recensioner, topplistan hur man söker efter böcker visas.
* Hon är i helhet nöjd och gillar funktionerna, särskilt det med att böckerna går att hitta via Google API.

**Tankar och ändringar:**

* Linda får testa att göra en recension
  + Vi har plockat bort böcker som inte har författare på Google Books.
  + En bok som Linda läst från 2021 gick därför inte att hitta.
* Designen går att diskutera, Linda är nöjd över konfettin.
* En tanke är att man ska kunna fylla i ifall med lyssnade på boken, om det är en e-bok eller vanlig bok.
* Ska man kunna välja antalet sidor, beroende på vad för version av boken man läst?
* Kan man använda Libris API istället för Google. Libris bör ha alla böcker, samtidigt som det står om det är pocket eller e-bok osv. Det kan eventuellt gå att koppla dit.

**Framöver**:

* Inloggning.
* Admin-panel.
* Vi ska jobba på som vi gjort och får lägga till saker vi tror är användbara.

# Arbetet framåt & Nästa sprint

* FAQ kan vara en story till nästa Sprint.
  + Anton och Viktor får en introduktion och stöd så kan de arbeta specifikt med det.
* Trellon behöver fixas till så den blir tydligare.
* När du kodar, sitt i discord och koda.
* Det är 4,5 veckor kvar till Final Presentation.

# Planering av sprint 2

* Trellon sorteras och ses över.
  + User stories
  + Task breakdown
* Effort estimation

# Nästa möte

* Fredag 23/4 13:15.
* Team reflection, använd Sprint retrospective som utgångspunkt.