Möte: onsdag 28/4 13:15-15:00

Närvarande: Samtliga

Den andra sprinten har färdigställts och resultat presenteras för kunden, Linda.

# Visa vad gjorts-Standup

* Fortsatt med CSS för FAQ.
* Backend för FAQ, Admin-sida för detta.
* Admin-sidan klar.

# Sprint retrospective

1 veckas sprint på sprint 2. Vi har 2 tasks kvar på Sprinten annars är allt färdigställt.

**Bra saker:**

* Vi hann i stort sett med allt som planerats för sprinten.
* Fått tiden loggad för KPI, lagt lite mindre timmar denna sprint.
* Trello-boarden funkat mycket bättre den här sprinten.
  + Oberoende tasks har varit bra
* Git funkar bra med fler branches.
* Stand-Up funkar bra.
* Bra workflow i gruppen.

**Förbättringsområden:**

* Code-quality. Den har blivit bättre men kan förbättras ytterligare.
  + Kommentarer kan bli fler och bättre.
  + Metoder.
* Backend och queries behöver struktureras.

**Framöver:**

* Fortsätta med trello-boarden som innan.
* Skriva upp resultatet av KPI-erna.

# Möte med kund 14:00-14:30

Alla i gruppen deltog på mötet med Linda.

* Linda är nöjd över designen på ”välj bok”.
* Helhet nöjd. På 1–10 är vår insats 8 den här veckan.

**Tankar och ändringar:**

* Ha mark-all (markera alla) istället för Accept All på Admin sidan
* På nyligen recenserade böcker ska bara de som är accepterade stå med och vara synliga.

**Framöver**:

* Titta på Libris-databasen, vilken vi kopplar API till.
  + Gärna bilder på böckerna.
* Planerar att ta en vecka för att fixa till designen när alla funktioner är på plats.
* Hon vill ha en bra och fungerande sida, sen kan vi göra den snygg.
* Fixa iordning böcker, lärare och profil.

# Planering av sprint 3

* Fokus på Books-sidan.
* Profil-sidan.
* Se över Back-end och strukturerar.
* Göra klart de tasks som inte färdigställts i sprint 2.
* Arbete med Trello-board.

# Nästa möte

* Fredag 30/4 13:15.
* Team reflection, använd Sprint retrospective som utgångspunkt.