Möte: måndag 3/5 10:00-12:00, 14:30-15:30 (team reflection)

Närvarande:  
*Anton, Karl, David, Lucas  
Samtliga på team reflection*

Mötet delades upp i två delar eftersom alla inte kunde närvara och vi ville vara så många som möjligt på teamreflektionen som färdigställdes. Det som diskuteras på mötet är som följer.

# Visa vad gjorts- Standup

* Topplistan är klar och fungerar.
* Admin sidan är helt klar och fungerar.
  + Man kan lägga till/ta bort reviews.
* Böcker-sidan har arbetats på. Det finns dock buggar som behöver justeras.

# Handledningsmöte med vamsi

Sammanfattningsvis: Jobba mer på

* Code quality
* Get valuable feedback from stakeholder

Övrigt:

* Vi skulle kunna förbereda fler frågor innan mötet med Linda. För att se till att få ut mer från de möten vi har.
* Vi ska strukturera filen med queries och. Tänka på code-quality.
* Tests - Vi har pratat om att genomföra test, vi ska tänka på det.
* Dokumentation- Vi ska dokumentera valen av design och arkitektur.
* Kommentarer i koden- Vi vill förbättra kommentarerna i koden, framför allt funktioner.
* KPI- Funkar bra, dock lite svårt med Lindas bedömning.
  + Logga timmar.
  + Lindas bedömning av arbetsinsats.
  + Burn up chart?
  + Stress skulle kunna involveras mer i KPI?

# Team reflection

* Gemensamt i ett drive-dokument.

# Nästa möte

* onsdag 5/5
* Sprinten ska vara klar.
* Möte med Linda