Möte: onsdag 5/5 13:15-15:00

Närvarande: Samtliga

Den tredje sprinten har färdigställts och resultat presenteras för kunden, Linda.

# Visa vad gjorts

* FAQ admin sidan.
* Arcive, Så man kan se alla accepterade recensioner.
* Böcker-sidan: söka, klicka på dem, ccs.
* Bonuspoängsfunktion har lagts till.

# Sprint retrospective

1 veckas sprint på sprint 3.

Inte helt klara med back-end koden från sprint 3. Men inte jätteviktigt för kunden just nu.

**Bra saker:**

* Lagom tempo och inte för stressigt
* Bra i programmeringen.
* Medlemmarna börjar få mer erfarenhet i React.
* Trellon funkar fortsatt bra.
* Allt verkar fungera bra och gå framåt på sidan

**Förbättringsområden:**

* Merge-conflicts har skett pga för få pull-request på sprintbranschen.
* Code-quality kan förbättras, skriva kommentarer.

**Framöver:**

* Skriv i discord när ni gör en pull-request för att få snabb respons.
* Se över vissa buggar vi kan ha missat.
* Göra användartester och tekniska tester.
* Kolla mer på tester generellt.

# Möte med kund 14:00-14:30

Alla i gruppen deltog på mötet med Linda.

**KPI:** 8/10 i nöjdhet från stäkeholder.

**Summering:**

* Vi visar framstegen i sprint 3. Recensionssidan samt böcker.
* Vi lägger som förslag att snygga till koden samt själva sidan. Det ses som positivt från Linda.
* Hon gillar små detaljer och lite roliga funktioner.
* Hinner vi mobilanpassa så får vi gärna det. Tidigare har de bara använt en liknande sida via datorn.
* Hon ser fram emot att se den färdiga produkten.

**Åsikter från Stakeholder:**

* Redigeringsknapp för att kunna ändra vad som skrivits/publicerats efterfrågas, exempelvis för recensioner. Det borde läggas till.
* Namnet ska stå på recensionen, även klassen vore kul!
* Kommer sidan att bli mobilvänlig? Det skulle vara en fördel för elever om den fungerade för mobilen. Det är en bonus, inget krav enligt Linda. Det skulle dock kunna bli svårt att hinna med. Vi ska se över detta.
* Designen ska vara behaglig för ögonen och användarvänlig.

# Planering av sprint 4

Skrivs upp i Trellon, följs av effort-estimation. Fokus denna sprint kommer att vara på snygg design. Vi följer muck-upen, men inte strikt.

* Främst user-storie 29 och 35.
  + 29: As a user of the site, I want a good-looking site to want to come back and feel inspired to read.
  + 35: As a developer i want a structured backend that is easy to understand, easy to maintain and easy to scale.
* Övrigt:
  + Designea en snygg sida som är användarvänlig.
  + Vill ha en strukturerad backend.
  + Admin kan reset lösenord.

# Nästa möte

* Fredag 7/5 13:15.
* Team reflection, använd Sprint retrospective som utgångspunkt.