Möte: onsdag 12/5 13:15-15:00

Närvarande: Samtliga

# Stand-up

* Designen.
* Gradient/Glas som färgtema och bakgrund för samtliga sidor, inklusive login-sidan.
* Rutor har blivit bubblor för text och sidebar.
* Rutor har flyttats om på flera sidor.
* Admin-sidan inte helt klar.

# Sprint retrospective

En veckas sprint på sprint 4. Vi har hunnit med det mest väsentliga under sprinten och kan gå vidare till nästa sprint.

**Bra saker:**

* Vi har kommit fram till en design.
  + Bra diskussion kring designen.
  + Designen gick ganska lätt när vi väl kom igång.

**Förbättringsområden:**

* Vi borde börjat tidigare med designen och testat fler olika saker.
  + Vi jobbade i smågrupper men borde kommit överens om glas/gradient gemensamt först innan vi började testa.
* Kommunikation: Det har varit lite sämre kommunikation och lite svårare att få tag på folk.

# Möte med kund 14:00-14:30

Alla i gruppen deltog på mötet med Linda.

**KPI:** Vårt arbete för den här veckan får9/10.

**Sammanfattningsvis:**

* Hon upplever att det ser bättre ut och att användarvänligheten förbättrats.
  + Nöjd med färgerna, inget som sticker ut för mycket.
* Hittar du inte din bok, ”utöka sökningen”-knapp kan tillämpas.
* Mobilvänlighet:
  + Kan göra mindre anpassningar.
  + Vi kommer inte mobilanpassa den helt.

**Övrigt:**

* Att söka på böcker funkar inte när linda försöker. Exempelvis sökte hon på ”hur” och inget kommer upp. Sökningen måste vara minst 5 tecken just nu, detta för att minska antalet sökningar i Google-Api som är begränsat.
* Sökningsfunktionen är begränsad till Google-Api.

# Planering av sprint 5

* Trellon sorteras och ses över.
  + User stories
  + Task breakdown
* Effort estimation

# Nästa möte

* Fredag 14/5 13:15.
* Team reflection, använd Sprint retrospective som utgångspunkt.