Möte: onsdag 19/5 15:00-17:00

Närvarande: Samtliga

# StandUp

* Förberedelser inför final-report.

# Sprint retrospective

Vi förlänger sprinten och tar sprint retrospective på fredag, så 1,5 veckas sprint på sprint 5 med fortsatt arbete resterande delen av kursen.

# Möte med kund 16:00-16:30

Alla i gruppen deltog på mötet med Linda.

**KPI**:

* 10/10 i vår prestation för den här sprinten.

**Summering**:

* Hon är nöjd med designen.
* Mobilanpassningar: allt finns med i alla fall, det är bra.
  + Det mesta ser mobilanapassat ut tycker hon.
  + Admin är inte mobilanpassad, men det behöver den inte vara.
  + Recension är inte riktigt heller det, men det är inte så viktigt.

**Tankar och ändringar:**

* FAQ ska bara admin kunna ändra, så ändringsfunktionen bör ligga under admin.
* Kommentar vid avslag på recension.
  + Går det att skicka mejl om att recensionen blivit nekad.
  + Kan ha profilen överst istället, så man ser att sin recension fått avslag.
  + Vid nekad recension görs recensionen om, dvs en ny skapas!
* Nekad och behandlas ska recensionerna ligga som.

# Arbetet framåt

* Vi förlänger sprinten, sprint 5, och fortsätter arbeta på det som är kvar.
* Fixa buggar och mobilanpassningar.
* Det mesta är klart, små fixar som är kvar.

# Presentation

* Måndag 24/5.

# Nästa möte

* Fredag 21/5 10:00.
* Sprint review.
* Team reflection, använd Sprint retrospective som utgångspunkt.