Möte: fredag 21/5 10:00-12:15

Närvarande: Samtliga

# Sprint Retrospective

Sprint 5, 1,5 vecka onsdag till fredag. I stort sett allt är klart, dock lite kvar på teacher page och mobilanpassning.

**Bra saker:**

* Linda är väldigt nöjd.
* Designen blev lyckad med glas.
* Mobilanpassningen har fungerat.

**Förbättringsområden:**

* Inte riktigt klara med allt, men ingen katastrof.
* Vi behöver göra klar några saker inför presentationen.
* Bättre effort estimations.
  + Mobilanpassningen kom till senare, och gjorde att estimeringarna blev svårare.
* Olika buggar och på olika webläsare.
  + Saker på admin-sidan syns inte för Joakim.
* Fortfarande lite dåligt med testningen.

# Team-Reflection

Sista team reflection, genomförs gemensamt i google drive. Vi skriver om social contract.

# Presentation

* Ta upp
  + Vårt work flow.
  + Hur vi skapar värde för Linda och hennes elever.
* Lägga in frågor och recensioner på sidan.
* Joakim och Viktor presenterar på måndag.

# Nästa möte

* Onsdag 26/5 13:15.
* Presentationen 24/5 måndag morgon.